國立政治大學「校務行政電腦化推動小組擴大會議」記錄

時  間：96年2月7日（週三）9：00-12:00

地  點：行政大樓七樓第一會議室

主  席：吳校長思華

出席者：全校各一級單位主管

列席者：各單位代表、業務相關同仁、電算中心

記錄：張純瑋

報告事項

- 校務系統新平台計畫簡介及校務系統全校使用需求調查報告。

說明：電算中心於今年(96年)起進行為期三年之「校務系統新平台計畫」，為瞭解各單位及全校教職員生使用校務資訊系統之滿意度及功能需求，做為新平台計畫規劃之依據，於95年12月至96年1月間以公聽會、需求訪談及線上問卷調查等方式進行使用及需求調查，結果整理如附件一(p.3-5)。

討論事項

一、電子公文系統未來發展，請討論。

說明：為整體考量本校電子公文系統發展，需訂定推動線上簽核時程及採用認證方法。線上簽核建議採漸進式發展，第一階段為簡易表單線上核定（如：請假單、請修單）。第二階段為部分電子公文線上批註，第三階段視行政教學單位接受程度擴大採用。認證部分擬在第一階段仍用基本帳號密碼認證，第二階段開始以教職員證(IC卡)取代ID認證，第三階段則加入憑證機制，以自然人憑證做為校園憑證（特殊身份則以軟體憑證取代），並可結合學校網路投票之發展。各校電子公文發展現況及憑證機制比較表如附件二(p.6-7)。

決議：

- 依據原提案的規劃原則執行，但對於數字相關、統計需求或轉發等部分請優先考量處理。

- 未來電子公文推行時，請加強宣導系統帶來之便利性，以提高接受度。

- 校務系統新平台計畫各資訊系統之開發時程及優先序，請討論。

說明：因舊平台校務系統龐大、新提出之功能需求及複雜度亦相當高。為使專案三年內之發展時程符合校務運作需求，需排定各系統開發及移轉時程優先序，建議時程如附件三(p.8)。

決議：

- 通過，請電算中心依提案時程進行。

- 系統設計之介面請加強人性化、人文層次的設計，讓使用者可以容易上手。

- 在新平台計畫執行期間新舊系統將並存，請大家體諒系統移轉之困難。舊系統部分今年度將對需求單從嚴過濾，僅針對系統功能具有必要性、迫切性之系統進行開發。明(97)年起系統只做bug修正，所有需求功能都將於新平台進行開發。

- 全校性代碼擴編原則及定義，請討論。

說明：為解決民國百年及單位代碼不夠用問題，需將學號及單位代碼重新定義，其擴碼原則建議案如附件四(p.9-10)。

決議：

- 單位代碼部分照提案通過，學號部分則授權電算中心與教務處討論後定案。

- 未來全校資訊系統之單一登入以電子郵件帳號為ID，教職員部分可考慮不另編員工代號直接以身份證號來處理(唯請再徵詢人事室意見)，學生部分仍編學號。

- 重新訂定本校資訊系統開發及變更作業程序，請討論。

說明：為提升資訊系統開發流程效率，引進軟體品質保證方法，擬重新訂定本校校務資訊系統開發及變更作業程序（如附件五,p.11）。重點包含：(1)各單位需指派人員擔任資訊系統管控員(二級單位)、總管控員(一級單位)，負責提出需求規格文件、擔任聯繫窗口，並負責相對之業務流程文件彙編。(2)各單位提出之需求如有跨單位整合，或需協調變更優先序時，由電算中心提案至「行政電腦化推動小組」會議審議。(3)配合系統重整，將重新檢討各單位之業務、資訊流程，需指派人員和電算中心共同組成工作小組。(4)加強品質管制，除了計中開發流程之控管外，對新系統也將邀請第三方之老師、學生參與最後之系統接受測試。

決議：

- 系統開發及變更作業程序依提案通過，請各單位配合執行。

- 管控員角色落實問題，提主管月會討論。

- 建議定期統計各單位的需求單處理工時，提供各單位參考。

臨時動議

散會